项目日志

**本项目日志时间为第三周（9.12~9.18）**

**Day1：项目进展如下：**

**召开本周第一次项目会议，确立本周内需要完成完善的部分。确认本周时间安排和人员分工。**

* 项目经理分配本周时间安排和人员分工
* 在课上收到老师对网页的建议，进行整理
* 完成对其他两组的评价
* 准备评优大纲、网站发布视频和评优申请。

老师建议：

导航栏和二级导航栏文字应该下沉，

文字和图片应该保持对齐，

标题和下面文字间距太大，

不用添加二级导航栏的浮动效果，

再优化下ContactUs页面的提交部分。

**本周需要完成的部分及分工整理：**

===网站方面===

网站3.0成品（包括网站各个页面的对齐排版，对图片进行去水印或缩放处理，表单页面或许能添加背景图？）——王元玮&李东

对网站进行测试，包括但不限于浏览器、操作系统、分辨率方面。写出测试文档。——管蔚然

===视频方面===

网站发布视频的最后确认和提交。——李东&管蔚然

技术视频教程3份。——李东

===项目计划方面===

项目计划3.0（增加网页设计方面内容）——王元玮

最终版设计文档（设计网站所用到的所有设计）——程大治&王元玮

===日志方面===

项目日志Week3（项目计划第三周执行情况）——王元玮

个人日志套装（7天，6天？）——每人

===总结方面===

小组总结一份。——王元玮&管蔚然

个人总结（人手一份）——每人

项目总结文档的制作：包括——管蔚然

网站的最终显示效果截图。

论坛状态贴回帖汇总截图。

小组各成员最终打分

评优申请需要加在总结文档里。

总结文档进行双面打印和装订。

===杂项===

参与课程调查，CIO进行确认提交。——管蔚然

以上为第一天会议记录的整理。

**Day2：项目进展如下：**

* 网站编辑完成评优申请
* 项目经理完成演讲大纲
* 视频制作人完成网站发布视频

“抱着抱着抱着我的小鲤鱼的我的我的我”组申请评选优秀小组，申请理由如下：

1. 我们在制作网页期间自学了现下各大软件开发公司使用最为广泛的github分布式版本管理系统，为我们的合作提供近乎完美的平台，同时帮助项目经理管理查看项目进程，为撰写项目日志提供方便。除此以外，github还帮助我们保存修改的众多版本，方便进行版本回退。
2. 我们在主页的设计中背景选择为视频元素，设计较为新颖，制作难度增加，同时在效果方面大幅提升。这种设计体现了开发小组成员对网页浏览者心理的把控，吸引浏览者的兴趣。
3. 我们在网页中应用了较为丰富的格式，并用css控制这些格式的统一。我们设计了图片位于右侧，位于左侧，位于文字下方等格式，并设计了不同的文字式样网页形式十分丰富。除此以外，我们的网页保留了简洁干净的特性，易于浏览。
4. 我们很好的使用了html的各种语法，网页代码简单明了，方便其他想要学习html的人借鉴，同时也方便后续对小组产品的修改。
5. 我们在视频制作方面也投入很多，从素材选择到后期效果的细微调整，都付出了极大的心血，也收获的很好的视觉效果。
6. 我小组成员紧密团结，合作良好，在整体的网页制作过程中关系融洽并取得不错的成绩。

综上，我小组申请评选优秀小组。

**以上为第二天的成果整理**

**Day3：项目进展如下：**

* 进行评优演讲，根据演讲中产生的问题召开项目会议，
* 视频制作人和技术总监准备制作技术视频（3部），

****

演讲中存在问题如下：

不同浏览器中（IE）兼容性有明显差异，甚至无法正常浏览。

不同分辨率下对浏览也有很大差异，需要进行详细的分辨率测试。

**Day4：项目进展如下：**

* + 技术总监完成设计文档，
  + UI设计师完成Tech下所有页面的问题调整，
  + 项目经理完成APP下所有页面的问题调整，
  + 网站编辑开始测试网站，编写测试报告。

**Day5：项目进展如下：**

* + 网站编辑整理个人日志，
  + 个人开始编写个人总结，
  + 项目经理和网站编辑开始编写小组总结，
  + 项目经理开始编写项目计划最终版和项目日志。

**Day6：项目进展如下：**

* 网站v3.0已经完成，
* 网站编辑进行项目日志的整理和完善工作，
* CIO提交网站和项目日志。

**本周打分：**

王元玮：10分。召开本周第一次项目会议，完成会议记录。确认本周时间安排和人员分工。与技术总监完成设计文档。完成项目日志和项目计划。负责APP下所有页面的修复，编写小组总结。

管蔚然：10分。完成对其他小组的评价，对网站发布视频进行提交。对网站进行测试，撰写测试文档。编写小组总结和项目总结文档。

程大治：10分。与项目经理完成设计文档，完成所有页面的修复整理。与视频制作人完成技术视频的制作。完成个人总结。

李东：10分。完成网站发布视频。修复Tech下所有页面的问题，对所有图片进行处理和完善。与技术总监完成三部技术视频。

**评分理由，这周工作非常紧，无论是从周三开始的评优演讲，还是穿过整个中秋节假期的周日提交，我们组的组员都能够抓紧时间完成分配到自己身上的任务，相比于项目经理和网站编辑的任务。视频制作和技术总监的任务并不是很多，但是也能够在时间很短的情况下熬夜完成分配的任务，使得团队的进度能够稳步推进，所以这最后一周每人给10分。**